CHRONUS

# Guia tecnico de arte

Fase 4.5 - escala, pixel art, animação e entrega de assets aprovadas para produção.

ESTADO OFICIAL  Conteúdo aprovado como base de produção v0.1. Seções EM ABERTO permanecem abertas; números de gameplay continuam balanceáveis em teste.

CHRONUS  /  AR01  /  BASE OFICIAL v0.1

# Escala e enquadramento

AR01 | Guia técnico de pixel art

DECIDIDO v0.1  Este guia é a base técnica oficial v0.1 para produzir e revisar arte fora da engine. A validação posterior na Godot pode exigir ajustes de implementação.

| Item | Proposta principal | Alternativa de contingência |
| --- | --- | --- |
| Resolução lógica | 640 por 360 px, proporção 16:9. | 320 por 180 somente se a equipe preferir simplificar toda a densidade; exige reavaliar medidas. |
| Grade de ambiente | Tiles de 16 por 16 px; módulos de 32 ou 64. | Não misturar escalas arbitrárias de pixels. |
| Ren jovem | Corpo com cerca de 52 px da cabeça aos pés. | Confirmar na primeira prancha; só mudar com registro de versão se a leitura falhar. |
| Personagens humanos | Célula-base 96 por 96 px. | Cortes amplos usam 128 por 96, preservando pivô e escala do corpo. |
| Raizen | Corpo de cerca de 76 px; célula 128 por 128. | Não escalar um humano pronto para fingir maior detalhamento. |
| Exibição | Ampliação inteira sem suavização; bordas quando necessário. | Regra de escala para outras telas será conferida na integração. |

## Primeira prancha a produzir

Ren jovem parado, Ren preparando um corte, Daigo em guarda e um trecho de chão/fundo na mesma tela de 640 por 360. Criar uma versão do presente e uma de Eco usando o mesmo recorte. Julgar tamanho e leitura no tamanho nativo, não só ampliado. Esta entrega fornece o briefing; não contém a prancha desenhada.

## Câmera como alvo de composição

Ponto de Ren entre 40% e 45% da largura na direção de avanço, com antecipção máxima de 48 px. Em duelo, enquadrar os dois adversários sem zoom dinâmico. Não acompanhar cada pixel da animação vertical; reservar faixa morta vertical inicial de 32 px. São metas de enquadramento, não uma câmera implementada.

CHRONUS  /  AR02  /  BASE OFICIAL v0.1

# Personagens, cor e proporção

AR02 | Preservar o que já foi aprovado

| Personagem / base | Leitura obrigatória | Alvo de altura do corpo |
| --- | --- | --- |
| Ren: quatro idades | Faixa vermelha, cabelo-base, espada/bainha; postura evolui. | 52 px; não encolher artificialmente a silhueta velha. |
| Akio: jovem e pai | Base estável, cabelo organizado, economia; jovem com faixa. | 56 px. |
| Masaru: jovem e velho | Soltura e assimetria; velhice gasta, ainda perigosa. | 54 px; Masaru terá cerca de 90 anos no confronto final, conforme T01. |
| Daigo / Isamu / Katsuro | Largura pesada / coluna clara / placas geométricas. | 58 / 60 / 58 px. |
| Aiko: jovem e madura | Coque baixo, avental, gesto de trabalho. | 52 px. |
| Raizen | Capacete incompleto, vazios, uma espada legível. | 76 px. |

As alturas são propostas de leitura no sprite, não medidas anatômicas oficiais. Manter a paleta aprovada de cada personagem. Detalhes finos de Masaru que já estavam provisórios continuam sujeitos a escolha; não usar este guia para fixar um objeto de juventude ainda em aberto.

## Paletas de trabalho

Usar inicialmente de 8 a 12 cores por humano, contando luz e sombra, sem limite artificial que destrua a identidade. Reaproveitar tons de pele, tecido e metal. A base de ambiente aprovada continua madeira #695445, terra #92764F, vegetação #61725B, pedra #747D80, luz #E0D3B7 e sombra #2B343C como amostras, não como lista imutável.

## Três verificações fora da engine

Comparar silhuetas em uma cor; comparar personagens sobre seus fundos reais em escala de cinza; comparar preparação do ataque, contato e recuperação lado a lado. A forma da arma e o corpo precisam sobreviver sem partículas ou brilho. Não tornar Daigo e Masaru intercambiáveis por ambos terem alguma assimetria.

FONTE  Fase 3, B04/V01–V09, e fichas aprovadas das Rodadas A/B. Densidade, alturas e quantidade de cores acima são novas propostas técnicas.

CHRONUS  /  AR03  /  BASE OFICIAL v0.1

# Animação por poses claras

AR03 | Conjunto inicial de Ren jovem

| Conjunto | Desenhos-alvo | Observação |
| --- | --- | --- |
| Repouso / andar / correr | 4 / 4 / 6 | Andar acompanha o controle analógico. |
| Subida e queda / pouso | 4 / 2 | Reutilizar poses ao variar duração. |
| Esquiva / ataque aéreo | 5 / 4 | Invulnerabilidade não depende do número de desenhos. |
| Leve 1 / leve 2 / forte | 6 / 6 / 8 | Preparar, tocar e recuperar devem ter poses distintas. |
| Guarda / parry / resposta | 1 / 3 / 6 | Resposta preserva a herança de Akio. |
| Dano / postura quebrada / ruptura | 3 / 4 / 6 | Ruptura não pressupõe execução de chefe. |
| Sacar / guardar / Eco / morte | 4 / 4 / 4 / 5 | Interações curtas podem reutilizar poses. |

Total de planejamento para esse conjunto: 89 desenhos, antes de reutilização e de gestos narrativos adicionais. É um teto inicial de discussão, não um compromisso de produzir exatamente 89 arquivos. Variantes etárias exigem arte própria, mesmo quando reaproveitam estrutura e poses.

## Tempo de jogo não é taxa fixa de desenho

Usar durações variáveis para as poses: uma preparação longa pode manter uma pose, enquanto o contato usa outra por menos tempo. Marcar em uma ficha os momentos de preparação, contato, recuperação e cancelamento. Não vincular toda a animação a uma taxa fixa que obrigue a redesenhar para ajustar o parry.

## Ordem para reduzir retrabalho

Aprovar corpo-base e três poses de espada de Ren; animar repouso/corrida/leve/parry; conferir Daigo e um inimigo na mesma escala; só então ampliar o conjunto. A arte das outras idades vem depois da consistência dessa base, ainda antes da Godot na ordem solicitada.

EM ABERTO  Número final de desenhos e ritmo de exibição. A produção pode reduzir um conjunto se a leitura continuar boa, com registro da alteração.

CHRONUS  /  AR04  /  BASE OFICIAL v0.1

# Entrega dos arquivos de arte

AR04 | Organização, ambientes e efeitos

| Arquivo / convenção | Contrato proposto |
| --- | --- |
| Nome | chr_ren_jovem_parry_v001.png; env_natureza_base_v001.png. Sem espaços ou acentos em nomes técnicos. |
| Fonte editável | Guardar o arquivo do editor escolhido com camadas; não entregar somente uma imagem achatada. |
| Exportação | PNG transparente nos sprites; folhas por animação, células iguais e sem redimensionar o corpo. |
| Pivô humano | Base 96x96: pés em (48,80). Ataque 128x96: pés em (64,80). O ponto dos pés se alinha no mundo. |
| Ficha de acompanhamento | ID, dimensão da célula, pivô, ordem dos desenhos, durações, contato visual e origem/autoria. |
| Direções | Desenho voltado à direita e espelhamento inicial. Criar versão contrária só quando um detalhe realmente exigir. |

## Ambientes em três famílias

Natureza/caminho, construção rural e pedra/abrigo. Folhas de 256 por 256 px com grade 16 não precisam preencher todas as células. Começar com até 64 tiles desenhados por família, 24 objetos compartilhados, cinco fundos e oito sobreposições de Eco. São limites de catálogo, não quantidade garantida de conteúdo necessário.

## Efeitos essenciais

Corte, contato, parry, quebra de postura, cura, limiar, Passo do Eco e perda de coesão de Raizen. Efeitos de chuva, folhas e neve ficam subordinados à leitura e não precisam de sistemas exclusivos. O rastro residual não ganha uma segunda área de dano.

PRONTO PARA INTEGRAÇÃO  Um ativo só recebe esse estado quando existem arquivo editável, exportação, ficha e revisão visual. Isso ainda não significa integrado ou testado no jogo. Fontes tipográficas devem ter permissão de uso verificada; nenhum arquivo de fonte acompanha este pacote.